## Slide 1: Ohjelmistoprojekti-tiimin suunnitelma
Suunta
Severi Tikkanen
Mikko Järvinen
Marcus Kivi
Jeremias Kontinen
Marion Karlsson
Päivitetty 23.1.2018

## Slide 2: Tiimin tavoitteena oppia
Ensikosketus React Nativeen
Tekemään toimiva sovellus React Nativea käyttäen
Syventää tietämystä projekti –ja tiimityöskentelyä

## Slide 3: Tiimin jäsenten esittelyt ja osaamiset
Nimi | Osaamiset | Kiinnostukset ja tavoitteet kurssilla
Severi Tikkanen | Java, JavaScript, HTML, CSS | React, testaaminen, …
Mikko Järvinen | Spring, Java, HTML, CSS, SQL, Projektin ohjaus, Python | React
Marcus Kivi | Java, SQL, Python | React
Jeremias Kontinen | Luova ajattelu, UX | Saada muuta ryhmää kiinni teknisessä osaamisessa
Marion Karlsson | Spring, Java, JavaScript, UX, HTML, CSS, Android (native java), SQL | React

## Slide 4: Tiimin työn organisoiminen
Menetelmiä ja työkaluja tekemisen hallinnointiin
    Työskennellään scrumia soveltaen
    Jaetaan kevät sprintteihin (4 kpl? Tarkennetaan kun saadaan aikatauluhahmotelma)
    Sprintin alkuun palaveri, jossa mietitään sprintin sisältöä ja taskeja
    Päivittäinen tilannekatsaus ennen työskentelyn aloittamista
    Kanban-taulu Gitissä, jos ei toimi odotetusti niin siirrytään Trelloon
    Yhteydenpito Slackin kautta
  Poissaoloista ym. ilmoitukset Slackin kautta, etukäteen jos mahdollista

## Slide 5: Tiimin vastuualueiden jakaminen
Mikko lupaa vastata projektin dokumentaatiosta ja yleisestä hallintohömpästä ynnä muusta sekavasta

## Slide 6: Tiimin osaamisen kehittäminen
Pyritään tunnistamaan projektin onnistumisen kannalta kriittisiä teknologioita ja hankkimaan niihin tarvittaessa osaamista kunkin projektiorganisaation jäsenen omimmaksi kokemallaan tavalla
Projektin kannalta oletettavasti tärkein opeteltava teknologia on React Native. Myös JavaScript liittynee opiskeltaviin teknologioihin.
Projektitiimi jakaa löytämiään hyviä tietolähteitä projektin Slack-ympäristössä

## Slide 7: Tiimin alustava aikatauluehdotus
18.1. Tekeminen alkaa
25.1. Suunnitelman ja backlogin esikatselu
To 8.2. 1. Sisäinen demo
~ x.y. 2. Demot asiakkaille
~ x.y. 3. Demot asiakkaille
~ x.y. Loppudemot asiakkaille

## Slide 8: Tiimin ehdotus tavoitteeksi ja ensimmäisiksi tehtäviksi
Projektin lopullinen tavoite on toimiva mobiilisovellus
Lyhyen tähtäimen tavoitteena on käynnistää projekti tarpeellisine työkaluineen (Slack, GitHub)
Projektin julkinen GitHub-taulu: https://github.com/orgs/suunta/projects/1